涞源县自然资源和规划局

是否同意公开：是

办理结果：B

涞自然资规提案字﹝2023﹞第6号

对政协涞源县第十届委员会

第三次会议第1号提案的答复

高塔委员：

您提出的关于《整合矿产资源，打造华北一流原材料基地》的提案收悉，现答复如下：

一、矿产资源概况

涞源县位于河北省保定市西部，太行山北部东麓，矿产资源丰富，矿业资源优势明显，矿业经济在涞源县具有经济战略地位。从90年代初起，矿业经济一直是我县财税收入的主要支撑，2013年，全部财政收入完成14.92亿元，创造了涞源有史以来的历史新高，同时也在带动社会经济发展中发挥着引擎作用。全县共发现各类矿产34种，其中能源矿种3种，金属矿产12种，非金属矿产19种，涉及黑色金属、有色金属、贵金属、稀有金属、能源、化工原料、冶金辅助原料、水泥原料、饰面建筑用非金属、其他非金属等10大类，已探明储量上河北省储量平衡表矿种18种（铁矿、钛矿、铜矿、铅矿、锌矿、钼矿、金矿、银矿、镉矿、煤炭、硫铁矿、长石、冶金用白云岩、熔剂用灰岩、水泥配料用粘土、水泥用灰岩、石棉、海泡石粘土）。涞源县优势矿种有铁、铜、铅、锌、钼、金、银及石棉等，有色金属铜铅锌钼等保有储量位居河北省前列，上表主要矿产资源储量：铜金属量89.10万吨、铅金属量7.86万吨、锌金属量96.46万吨、钼金属量33.13万吨、铁矿石量3.10亿吨。涞源县矿产资源分布相对集中，铜、钼、金、铅、锌矿主要分布于木吉村、大湾、镰巴岭、独山城一带；铁矿主要分布于独山城、支家庄及于城一带；煤炭主要分布于白石山镇附近；地热资源丰富，为构造裂隙型，主要分布于县城南部区域；建材类矿产在全县均有分布，且远景资源量巨大，便于集中开采。目前，已逐步形成大湾、杨家庄、乌龙沟、独山城、银坊等矿业集聚区，集约利用、布局合理的矿业开发格局正在形成。

二、矿业权基本情况

截止目前，全县共有采矿权77个，其中非煤矿山76个（金属矿山58个、非金属矿山18个），地热1个。76个非煤矿山中，按矿种划分：锌钼矿11个，铅锌矿7个，灰岩矿3个，石棉矿1个，硫铁矿1个，铁矿35个，铜铁矿2个，铜矿1个，金矿2个，建筑石料矿13个（其中花岗岩5个，闪长岩3个，建筑用白云岩3个，建筑石料用灰岩2个）；按生产规模划分：大型9个，中型10个，小型57个；按开采方式划分，地下开采矿山51个，露天开采矿22个，露天/地下开采矿山3个；按有效期划分，持有效采矿许可证14个，过期证62个（正在延续15个，过期证中44个参与整合，1个被高速压覆待补偿后关闭[涞源县吉河北铁选厂吉河北铁矿]，1个长期过期停产老国有矿山[河北省涞源县石棉工业总公司涞源县烟煤洞石棉矿]，1个待省批准大湾其他9家整合后办理延续手续[涞源特达矿业有限公司锌钼矿]）。2023年以来，市政府批准我县复工复产矿山2家，分别为：涞源县京源城矿业有限公司旺儿沟铁矿、涞源县京源城矿业有限公司栓马桩铁矿。

全县现有探矿权27个，按矿种划分：铜矿（含铜多金属、铜铅锌、铜铁锌）4个，铁矿（含赤铁、磁铁、铁金锌、铁铜花岗岩多矿种）12个，铅锌矿（含铅锌钼、铅锌多金属）3个，镍铁矿1个，锰银矿1个，金矿（含金银、金多金属矿、金银多金属、金铅锌）6个；按有效期划分，持有效勘查许可证12个，过期证15个（正在延续13个，2个不能延续原因：涉及自然保护区和生态保护红线1个[河北省涞源县红岭子一带（金银）多金属矿详查],涉及风景名胜区1个[河北省涞源县望天岭金多金属矿普查]）。

三、矿产资源整合进展

为改善矿山环境、推进生态保护，2020年省委、省政府作出重要部署，把矿山整合重组列入矿山综合治理三年攻坚行动任务。县委、县政府高度重视矿山整合重组工作，并作为涞源产业转型升级、优化生态环境、消除生产安全隐患的重要途径，举全县之力推动。县委办、政府办联合印发了《涞源县矿产资源整合工作方案》（涞办字〔2021〕30号），成立整合工作领导小组，确保整合工作有序高效顺畅。根据《涞源县矿产资源整合工作方案》，我县单独保留4个采矿权，其余72个非煤矿山全部参与整合重组，划定了19个整合重组区域，按照河北省自然资源厅等5部门《关于切实做好矿山整合重组工作的通知》（冀自然资发〔2021〕16号）规定的“一个整合矿区一个方案”的要求，除河北钢铁整合的大湾锌钼矿区外，编制了18个整合区整合重组实施方案并逐级上报审查。

2022年12月30日，《河北省自然资源厅关于印发贯彻落实<河北省非煤矿山安全专项整治若干措施>工作方案的通知》（冀自然资字〔2022〕164号，以下简称“164号文”）下发后，我省矿山整合重组政策有了新的调整。按照“164号文”关于科学推进矿山整合重组的有关要求，经对照国家新政策、新要求和省、市部门联审结果，我县对矿山综合治理原定整合区进行逐个审视后，将资源禀赋条件好、有扩能改造潜能、相邻采矿权最小距离不满足法律法规及政策规定安全距离等条件的47个非煤矿山列入资源整合范围，拟整合重组为14个采矿权，其余29个非煤矿山采矿权单独保留，整合完成后全县拟保留非煤矿山43个。

（一）已上报4个整合区

根据实际情况，我县对符合现行政策条件的4个整合区（露天非金属矿1个、地下金属矿3个）单独编制《整合工作实施方案》于2023年6月29日上报市级审查，2023年7月17日市政府出具审核意见报省自然资源厅，省自然资源厅于2023年7月27日、8月22日组织了两轮专家审查，待征得省应急管理、生态环境、发展改革、水利等有关部门同意后，报请省政府审批。

（二）未上报10个整合区

1.河北钢铁集团整合区域（5个整合区）

河北钢铁集团2009年3月进驻我县，按照原省政府批复，河钢集团负责大湾锌钼矿区及独山城铁矿区第一、四、五、六区块矿产资源整合，因在资产、资源处置方面与原有企业分歧较大，一直没有实质性进展，涉及被整合企业全部停产至今，两个区域生态环境修复治理严重滞后。特别是独山城区域，涉及第一、四、五、六整合区内的26家企业及区外31家企业，因长期停产整合未果导致经济损失惨重，企业反响比较强烈，存在较大信访隐患。

目前，涉及河北钢铁集团整合遗留问题的5个整合区已完成《整合工作实施方案》编制，因河钢集团拟退出我县独山城区域整合工作，其退出程序仍需进一步研究落实，待妥善解决后上报审查。2023年8月19日，县政府主管县长带队赴省自然资源厅就河钢集团整合及退出事宜进行了汇报沟通，恳请省厅给予政策支持。

2.其他涉及铁矿露天开采整合区（5个整合区）

另外5个整合区因涉及铁矿露天开采，为《河北省涞源县国家重点生态功能区产业准入负面清单》限制性项目，我局会同县发改局多次向上反馈，申请修订我县采矿业管控范围，目前已上报至省发改委，待优化后的产业准入负面清单下发后，立即上报市级审查。《整合工作实施方案》一经省政府批复，我局指派专人全力推进整合相关手续办理，确保最短时间、最高效率完成整合工作任务。

四、固废综合利用推动情况

为进一步加强生态环境保护，推动矿产资源集约化、科学化、综合化利用，解决我县矿山废渣无序堆放的历史遗留问题，县政府积极探索矿山固废物综合利用模式。一是科学规划、合理安排。编制完成全县《固废综合利用规划》、《固废物利用后生态修复规划》以及《涞源县杨家庄矿区固废物利用后生态修复规划》、《涞源县独山城矿区规划治理方案》，对矿区矿山固废物利用和生态环境的治理修复做了详细的规划安排。二是设置门槛、严格准入。县政府先后制定出台了《涞源县人民政府关于支持矿山固废物综合利用工作的意见》（涞政〔2019〕4号）和《关于进一步加快固废物处置利用全面推进生态环境治理的意见》（涞政〔2022〕5号），通过准入门槛，严格控制投资企业数量，支持有实力的企业通过兼并、收购、股权转让等方式整合固废物资源，确保每个区域布局合理、生产有序。目前，我县已引入15家优势企业参与固废物综合利用，各企业完成了前期固废物储量调查报告、项目简介（生产规划）和生态修复规划报告，并已通过县固废物综合利用领导小组会议审查通过。全县通过第三方核实的储量共有5.86亿吨（其中独山城区已核定的废石储量共计3.3亿吨，杨家庄区已核定的废石储量共计2.0亿吨，其余区域约为0.56亿吨）。15家企业共建设39个生产车间，其中已建成17个，在建8个，未建14个。建成投产企业6家公司共10个生产车间投入生产，目前累计生产砂石料2282.2万吨；随着其余生产车间的陆续建成投产，可逐步解决矿区遗留矿渣无序堆积问题，消除安全、地灾隐患，变废为宝、化害为利,预计5-10年时间可取得显著效果，矿区生态环境得到有效修复。

五、深化矿业招商引资

为实现我县矿产资源规模化、集约化、节约化开发，大幅提高矿山开采工艺技术、装备水平，推动产业升级，县委、县政府积极引入大型央企、国企参与矿山开发和资源整合。

2022年7月1日，我县与保定中联新材料有限公司签订了《合作框架协议》；2022年7月30日，涞源县城发矿业有限公司与中光北方（北京）新材料开发有限公司签定合作协议，8月1日注册成立中光北方（涞源）实业发展有限公司；2022年7月，我县举办了“涞源县首届绿色建材融合发展论坛”，签约了中材绿建超低能耗被动式建筑产业园等一批大项目落户开发区，通过矿山固废循环利用和生态修复，推进被动式低能耗建筑材料生产，打造“京津冀零碳建筑产业之都”，培育了12家建材规上企业，2022年营业收入达6.57亿元，增速5.43％，被列为河北省建材产业集群。2023年6月，为鼓励固废综合利用项目节能减碳循环发展，县发改局成功为“涞源县冀恒矿业有限公司600万吨/年固废综合利用项目”争取到污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2023年中央预算内专项资金2000万元。

因河钢集团明确表示退出独山城区域整合工作，为全面做好河钢退出后续矿产资源整合及开发利用，县委、县政府超前谋划，先后与五矿资产经营管理有限公司、世界五百强钢铁龙头企业德龙集团、陕西省金堆城钼业股份有限公司、中国五矿集团有限公司、东方雨虹防水技术股份有限公司、中国有色集团、云南铜业公司等一批优质矿业和金属加工企业进行了深入洽谈并取得了阶段性成果。同时，县商务局将积极为我县矿产资源争取进博会、消博会、广交会、数博会、廊洽会等国内外重要展会论坛的平台机会，推介涞源矿产资源储量巨大优势，助力优质项目签约，大力开展利用外资精准招商，打响涞源矿产资源的强大知名度。通过引进勘查开采技术先进、开发利用水平高、安全生产装备条件优良的大型优质企业参与我县矿产勘查开发，打造高标准绿色矿山，助力县域经济发展，实现经济效益、社会效益、生态效益多赢。

六、打造建材集中开采区

未来5-10年，是京津冀一体化协同化发展和雄安新区建设的关键窗口机遇期，对建筑石料类矿产需求将呈直线增长之势。为解决市场供需矛盾，建设集中开采区，优化矿业开发环境，提高集约、节约开采水平，提高产业规模势在必行。

2020年4月，根据省自然资源厅《关于提供拟设建材非金属矿产集中开采区意见的通知》要求，我县迅速落实财政资金，拟设“涞源县银坊镇建筑用花岗岩矿集中开采区”，分别于2021年3月12日、2021年4月6日取得了集中开采区资源调查报告和可行性研究报告的评审意见，并纳入省级矿产资源规划划定的重点开采区。集中开采区总面积4.36平方公里，拟勘查面积1.27方平方公里，勘查区估算资源量5529万立方米，可达到我省非金属露天矿山“横切”式开采要求，拟投放的采矿权按照绿色矿山标准规划筹建。目前，我县拟投入1407.67万元用于银坊镇建筑用花岗岩矿集中开采区勘探工程和报告编制费用，待招投标确定勘查单位后抓紧开展综合勘查、绿色勘查，尽早达到勘探程度，尽快达到矿权出让条件，打造生态环保、管理先进、装备精良、质量可靠的大型非金属建材绿色矿山，并鼓励向下游延伸产业链，发展集砂石、水泥、混凝土、装配式建筑等一体化的绿色、环保、高端建材产业园。2023年4月，省自然资源厅矿保处印发《关于开展规划调整摸底调查的通知》，我县拟新设“石道沟建筑用白云岩矿集中开采区”和“寨沟门—南坡底建筑石料用灰岩矿集中开采区”，目前2个资源调查报告已编制完成经专家初审通过，已上报省自然资源厅审查。

您的提案在矿产资源整合、固废物综合利用、矿区生态修复、绿色矿山建设及打造集中开采区等方面提出了宝贵意见，感谢您对矿产开发管理工作的关心和支持。我们将以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，进一步树牢绿色发展理念，统筹推进资源整合和绿色矿山建设，促进县域经济持续稳定发展、资源能源高效利用、生态环境良性循环；进一步加强联络对接和主动跟进落实，确保我县议定的合作事项早日签约落地和投产达效；进一步强化打非治违，会同乡镇综合执法队及应急管理、生态环境、公安等有关部门以“零容忍”态度严厉打击涉矿违法犯罪行为，全面打造公平公正法治的营商环境；进一步加强服务保障，为企业发展和项目建设提供全程服务，坚决为加快项目落地营造优质高效的发展环境，为加快“新时代经济强县、品质涞源”建设提供坚实资源和生态保障。

2023年8月30日

领导签发：张阳

联系人及电话：赵晓娟，13833006922

抄报：县政府办公室（116房间）

抄送：县发改局、县商务局、保定市生态环境局涞源县分局、独山城金属矿开发工业园区管委会

日 常 走 访 卡

承办单位：涞源县自然资源和规划局       走访时间：   年   月   日

| 代表委员姓名 |  | 高塔 | 建议提案编号 | 第1号提案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议提案标题 |  | 整合矿产资源，打造华北一流原材料基地 |  |  |
| 走访地点 |  | 涞源县政协 |  |  |
| 走 访 内 容 | 按照县政府批示，您提出的《整合矿产资源，打造华北一流原材料基地》的提案由我局主办，县发改局、商务局、独山城管委会、生态环境局会办。我们主要从涞源县矿产资源概况、矿业权基本情况、矿产资源整合进展、固废综合利用推动情况、矿业招商引资情况以及打造建材矿产集中开采区方面进行了答复。感谢您对我县矿产资源开发管理工作的关心和支持。 |  |  |  |
| 代 表 委 员 意 见 | 代表委员签字： 年 月 日 |  |  |  |

说明：主要记录承办单位日常走访情况（包括电话沟通），由承办单位填写。目的是促进坚持日常走访常态化，做好“办前、办中”走访。做到一访一填，随访随填，及时报送县政府办公室116房间。

联系电话：7321987

# 政协提案办理情况征询意见表

| 承办单位 |  | 涞源县自然资源和规划局 |  |  |  | 提案编号 |  | 第1号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 题 |  | 整合矿产资源，打造华北一流原材料基地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 员 意 见 建 议 | 满 意 |  |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |  |  |
|  | 委员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：办复后上门征询意见时，请委员填写。要及时报送县政府办公室116房间。       联系电话：7321897。